## Slide 1: Green Crypto Mining Überschussbasierte Crypto-Mining Software für eine Photovoltaik-Anlage und Speicher
HTL Saalfelden
Abteilung Informatik
5. AHINF – 2023/24
Davare
Hagenhofer
Projektanten:
- Davare Alessandro
- Hagenhofer Sarah
Betreuer:
- Dipl.-Ing Eigner Raimund
- Prof. Mag. Gröbl Robert

## Slide 2: Wiederholung - Aufgabenstellung ㅤ
HTL Saalfelden
Abteilung Informatik
5. AHINF – 2023/24
Davare
Hagenhofer
Software, welche auf einem handelsüblichen RasPi zur Steuerung von Crypto-Mining-Hardware umgesetzt werden soll. Einige Punkte:
Recherche zu verschiedenen Themen
Ausreichende Planung
Controller in Python
Web-App und Mobile-App
Dokumentation der Arbeit

## Slide 3: Projektstand ㅤ
HTL Saalfelden
Abteilung Informatik
5. AHINF – 2023/24
Davare
Hagenhofer
Alessandro | Sarah
Recherche | Recherche
Vorarbeit | Planung Software
Webapp | Mobile App
Asic API | PV-Controller
Mining Controller | PV und Speicher API
 | Speicher Controller

## Slide 4: Projektstand ㅤ
HTL Saalfelden
Abteilung Informatik
5. AHINF – 2023/24
Davare
Hagenhofer
Planung fertiggestellt
Vorarbeit fast fertig  eine Verzögerung
Controller ziehen sich hinaus  wegen Verzögerung
Zwischenzeitlich: Web-App und Mobile-App
Dokumentation: läuft, Layout ist fertig, Recherche teilweise schon fertig, Web-/Mobile-App Dokumentation noch ‘unoffiziell‘ gehalten

## Slide 5: Soll/Ist Vergleich
HTL Saalfelden
Abteilung Informatik
5. AHINF – 2023/24
Davare
Hagenhofer

## Slide 6: Probleme/zu verbessern ㅤ
HTL Saalfelden
Abteilung Informatik
5. AHINF – 2023/24
Davare
Hagenhofer
Zugriff auf Geräte noch nicht möglich
 verzögert die Controller bzw. die APIs
+ Zugriff voraussichtlich vor Weihnachten noch